# KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG THÁNG

# WORK COMPLETED  IN MONTH

2/2026

- Căn cứ theo Hợp Đồng phát triển phần mềm số : 01/2026/HĐ-PM, ký ngày 05/02/2026.
 Tổng khối lượng công việc được giao theo hợp đồng: Toàn bộ Module Purchasing
Based on software development contract number: 01/2026/HĐ-PM, signed on February 5, 2026.Total scope of work assigned under the contract: The entire Purchasing Module

- Tổng khối lượng giao trong tháng 2/2026 là 4 task có trọng số (Weight): được chia làm 10 phần
The total volume of deliveries in February 2026 consists of 4 weighted tasks, divided into 10 parts.

| Thứ tự/ Order | Mô tả/ Description | Trọng số /Weight | Tỷ lệ hoàn thành/ % Complete |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đọc hiểu tài liệu chung/ Studing General Document | 5/10 | 100% |
| 2 | Viết mã quản lý danh sách nhà cung cấp/ Code Supplier List | 0.5/10 | 50% |
| 3 | Viết mã quản lý yêu cầu cung cấp hành hóa/ Code Materital Request | 2.5/10 | 17% |
| 4 | Viết mã quản lý công tác phê duyệt nhà cung cấp/ Code Approve Supplier | 2/10 | 15% |

- % hoàn thành trong tháng 2/2026 : (5/10 * 100 + 0.5/10*50  + 2.5/10 *17  +  2/10*15)/100 ~ 60%

% completed in February 2026: (5/10 * 100 + 0.5/10 * 50 + 2.5/10 * 17 + 2/10 * 15)/100 ~ 60%

- Số tiền phải thanh toán : 20,000,000 VND /100*60 = 12 ,000,000 VND(Mười hai triệu đồng)

Amount to be paid: 20,000,000 VND / 100 * 60 = 12,000,000 VND (Twelve million Vietnamese Dong)

Bên được đánh giá  		                                       Người đánh giá

The party being evaluated			       Reviewer

Võ Văn Thuận                                                                            Đặng Quang Hải

Ngày đánh giá/Review Date : 05-03-2026